| KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SIRA NO | HİZMETİN ADI | BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER |  |  | HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(EN GEÇ) |  |  |
| 1 | Uygulama Proje Hazırlanması (Bütçesi İl Özel İdaresinde Bulunan Kamu Yapıları) | Talep Yazısı Mülkiyete İlişkin Belgeler (Tapu Kaydı, Tahsis Belgesi v.b.) İmar ve Kadastro Çapı Aplikasyon Krokisi Arazi ve Zemin Araştırmaları (Zemin Etüdü) Raporu Gerekiyor İse Çevresel Etki Değerlendirme Raporu |  |  | 60 Gün |  |  |
| 2 | Teknik Şartname Hazırlanması | Talep Yazısı Onaylı Uygulama Projesi |  |  | 10 Gün |  |  |
| 3 | Yaklaşık Maliyet Hazırlanması | Talep Yazısı Onaylı Uygulama Projesi |  |  | 10 Gün |  |  |
| 4 | İhale İşlemleri (Bütçesi İl Özel İdaresinde Bulunan Kamu Yapıları) (Onay, İlan, Komisyon Kurulumu ve İhale İşleri) | Onaylı Yatırım Programı İhale Talimatı Onaylı Uygulama Projesi Şartnameler Yaklaşık Maliyet |  |  | 60 Gün |  |  |
| 5 | İhale Kararının Onayı | İhale Kararı (Komisyon Kararı) |  |  | 5 gün |  |  |
| 6 | Kesinleşen İhale Kararı Tebliği (Yerli İstekli) | Onaylı İhale Kararı |  |  | 17 gün |  |  |
| 7 | Şikâyet Başvurularının Değerlendirilmesi | Dilekçe ve Dayanak Teşkil Eden Her Türlü Belge |  |  | 10 Gün |  |  |
| 8 | Sözleşmeye Davet ve Sözleşme Yapılması (Yerli İstekli) | Onaylı İhale Kararı Kesinleşen İhale Kararı Tebliği Varsa Şikâyet Başvurularının Değerlendirilmesi (KİK’e Başvuru Varsa Sonuç Beklenir.) |  |  | 17 Gün |  |  |
| 9 | Yapı Denetim Görevlisi Ataması | Taraflarca İmzalanmış Sözleşme |  |  | 3 Gün |  |  |
| 10 | İş Yeri Teslimi | Yapı Denetim Görevlisi Atama Yazısı |  |  | 5 Gün |  |  |
| 11 | SGK Yazılarına Cevap Verilmesi | Talep Yazısı |  |  | 15 Gün |  |  |
| 12 | İmalat Artış Azalış Onayları | Gerekçe Raporu Mukayeseli Hesap Cetvelleri Yüklenici Muvafakati |  |  | 5 Gün |  |  |
| 13 | Hakediş İncelemeleri | Dilekçe Onaylı Hakediş Raporları |  |  | 5 Gün |  |  |
| Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz. |  |  |  |  |  |  |  |

| İlk Müracaat Yeri | İkinci Müracaat Yeri |
| --- | --- |
| İsim : Sinan ÖZYER | İsim : Ali Yener TERLEMEZ |
| Unvan : Yatırım ve İnşaat Müdür V. | Unvan : İl Özel İdaresi Genel Sekreteri |
| Adres : Karaman İl Özel İdaresi | Adres : Karaman İl Özel İdaresi |
| Tel : 0338 226 17 00 | Tel : 0338 226 1516 |
| Faks : 0338 226 16 00 | Faks : 0338 226 16 00 |
| E-Posta : www.karamanozelidare.gov.tr | E-Posta : www.karamanozelidare.gov.tr |